第２章　基本計画の前提条件

２－１　黄金森公園の概要

黄金森公園は、南風原町の南東側、兼城十字路から約1.5キロメートルに位置する面積約20.5haの総合公園である。市街化調整区域に位置しており、公園の東側は農地、西側は市街化区域で集落が形成されている。

黄金森公園

| 公園名称 | 黄金森公園 | 公園種別 | 総合公園 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面積 | ２０５，０００m2 | 所在地 | 兼城、宮平、喜屋武 |
| その他の規制等 | ・南風原町景観計画「森の緑の保全地区」 建築物の高さ8ｍ以下、緑地率20％ ・南風原町都市公園条例 建蔽率10/100 |  |  |

２－２　黄金森公園及び周辺の状況

黄金森公園内には、陸上競技場、野球場、南風原町立中央公民館、南風原文化センター、南風原町総合保健福祉防災センター（ちむぐくる館）等が整備されている。陸上競技場側にメインゲートが設けられ、公園利用者の出入り口となっている。

公園の北西側には南風原中学校、南風原小学校、南風原町役場といった公共施設が立地している。

黄金森公園は、那覇空港自動車道南風原北インターチェンジから約1.5キロメートルの位置にあり、交通利便性の高い場所に位置している。

公園の北側は宮平学校線及び町道49号線、東側は町道5号線、町道288号線、西側は県道241号線（宜野湾南風原線）に接しており、メインゲートは町道288号線からのアクセスとなる。

黄金森公園及び周辺の施設

南風原中学校

南風原町役場

陸上競技場

野球場

翔南小学校

翔南幼稚園

ちむぐくる館

南風原町立中央公民館

南風原文化センター

県道86号線

（南風原知念線）

町道49号線

県道241号線

（宜野湾南風原）

宮平学校線

南風原小学校

町道288号線

那覇空港自動車道

町道5号線

画像 ©2023CNES/Airbus,Maxar Technologies,Planet.com

陸上競技場

黄金森公園メインゲート

南風原町総合保健福祉防災センター（ちむぐくる館）

南風原町立中央公民館、南風原文化センター

（１）黄金森公園陸上競技場の概要

| 所在地 | 南風原町字宮平718-1 |
| --- | --- |
| 利用時間 | 9:00〜22:00 |
| 定休日 | 年末年始 |
| 収容人数 | 5,300人 |
| 施設詳細 | 400ｍ×8レーン、全天候型、天然芝フィールド(7,140㎡・105ｍ×68ｍ)、投てき(砲丸・ハンマー・円盤・やり)、跳躍(幅跳び・三段跳び・棒高跳び)、3,000ｍ障害用設備、雨天走路50ｍ×3レーン |
| 施設付帯設備 | 駐車場/シャワールーム/更衣室/会議室/トレーニングルーム/AED/救護室/ナイター設備/Wi-Fi |
| アクセス | 南風原北ICから車（一般道）で約5分 |

（２）黄金森公園野球場の概要

| 所在地 | 南風原町字宮平718-1 |
| --- | --- |
| 利用時間 | 9:00〜22:00 |
| 定休日 | 年末年始 |
| 収容人数 | 200人 |
| 施設詳細 | 両翼91.44ｍ、中堅101ｍ、天然芝、ラバーフェンス |
| 施設付帯設備 | 駐車場/会議室/ナイター設備 |
| アクセス | 南風原北ICから車（一般道）で約5分 |

（３）南風原町立中央公民館の概要

| 所在地 | 南風原町字喜屋武236 |
| --- | --- |
| 利用時間 | 9:00〜22:00 |
| 定休日 | 年末年始 |
| 収容人数 | 黄金ホール：505名 和室：24名 第1、2、3研修室：各24名 視聴覚室：24名 調理室：25名 |
| 施設付帯設備 | 駐車場/ホール/和室/調理室/研修室/視聴覚室 |
| アクセス | 南風原北ICから車（一般道）で約7分 |

（４）南風原文化センターの概要

| 所在地 | 南風原町喜屋武257 |
| --- | --- |
| 利用時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日、12/29～1/3 |
| 施設付帯設備 | 駐車場/Wi-Fi |
| アクセス | 南風原北ICから車（一般道）で約7分 |

（５）南風原町総合保健福祉防災センター（ちむぐくる館）の概要

| 所在地 | 南風原町字宮平697-10 |
| --- | --- |
| 利用時間 | 月曜日～土曜日：9:00〜21:00 日曜日：9：00～17：00 |
| 定休日 | 12/28～1/3 |
| 収容人数 | ホール：200名 第1、2、3会議室：各20名 母子室：40名 健康増進室：15名 |
| 施設付帯設備 | 駐車場/会議室/母子室/健康増進室/テニスコート |
| アクセス | 南風原北ICから車（一般道）で約10分 |

２－３　公園施設の整備状況

黄金森公園は、昭和56年に当初の都市計画決定（17.3ha）を行い、平成8年と平成16年に区域の拡大を行っている。平成23年には区域の変更を行っているが、面積の増減はない。

当初の事業認可を昭和56年に受け、その後都市計画変更等を踏まえて数回変更を行っており、直近では令和3年に事業認可の変更を行っている。

公園内には、運動施設（陸上競技場、軟式野球場）、教養施設（南風原文化センター、中央公民館、南風原町総合保健福祉防災センター（ちむぐくる館））とともに、公園施設として園路広場、修景施設、休養施設、遊戯施設、便益施設が整備されている。

表Ⅱ-１　都市計画の決定状況

| 年月日 | 決定内容 | 面積 |
| --- | --- | --- |
| 昭和56年3月7日 | 当初決定 | 17.3ha |
| 平成8年8月23日 | 区域拡大 | 18.4ha |
| 平成16年12月17日 | 区域拡大 | 20.5ha |
| 平成23年9月16日 | 区域の変更 | 20.5ha |

表Ⅱ-２　事業認可の状況

| 年月日 | 施工期間 | 面積 |
| --- | --- | --- |
| 昭和56年3月12日 | 平成9年3月31日 | 17.3ha |
| 平成8年12月27日 | 平成18年3月31日 | 18.4ha |
| 平成17年9月20日 | 平成23年3月31日 | 20.5ha |
| 平成23年3月29日 | 平成25年3月31日 | 20.5ha |
| 平成23年12月16日 | 平成29年3月31日 | 20.5ha |
| 平成29年3月28日 | 平成34年（令和4）年3月31日 | 20.5ha |
| 令和3年11月19日 | 令和９年３月31日 | 20.5ha |

表Ⅱ-３　運動施設

| 供用開始 | 名称 | 面積 |
| --- | --- | --- |
| 平成13年4月1日 | 陸上競技場 | 4.3ha |
| 平成16年10月1日 | 野球場 | 2.2ha |
| 平成23年3月31日 | テニスコート | 南風原町総合保健福祉防災センター（ちむぐくる館）に含む |

表Ⅱ-４　教養施設

| 供用開始 | 名称 | 面積 |
| --- | --- | --- |
| 平成元年11月３日 | 南風原文化センター | 1,773.13㎡ |
| 平成23年2月4日 | 中央公民館 | 2,773.54㎡ |
| 平成23年3月31日 | 南風原町総合保健福祉防災センター （ちむぐくる館） | 9,319.00㎡ |

表Ⅱ-５　その他の施設

| 種類 | 内容 |
| --- | --- |
| 園路広場 | 身障者用スロープ、木製階段、ベンチ等 |
| 修景施設 | 芝生、ヤシ・ソテツ類等 |
| 休養施設 | 東屋、シェルター、ベンチ、テーブル |
| 遊戯施設 | 踏み板式ぶらんこ、すべり台、健康器具系施設等 |
| 便益施設 | 売店、便所、水飲み場、観覧席、駐車場 |
| 管理施設 | ガードレール、柵、防球フェンス、車止め等 |

２－４　運動施設の利用状況

（１）黄金森公園運動施設の利用状況

①陸上競技場

陸上競技場の利用者の推移をみると、平成28年度の33,732人から令和3年度は12,921人と年々減少しており、令和2年度以降は、新型コロナウイルスの影響で減少したと考えられる。

町内と町外の利用者数の割合をみてみると、おおむね半々で推移しているが、町外利用者の割合は年々増加し、令和3年度では約6割となっている。この結果をみると、黄金森公園は近接市町とも近く、アクセス性も良いことから、町外の利用も多いことが分かる。

表Ⅱ-６　陸上競技場の利用者数

|  |  | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 町内 | 一般 | 6,601 | 3,394 | 1,922 | 1,654 | 1,146 | 919 |
|  | 高校生以下 | 11,332 | 9,520 | 8,178 | 7,382 | 3,136 | 3,947 |
|  | 計 | 17,933 | 12,914 | 10,100 | 9,036 | 4,282 | 4,866 |
| 町外 | 一般 | 6,693 | 6,274 | 5,605 | 2,446 | 2,017 | 4,126 |
|  | 高校生以下 | 9,106 | 7,711 | 8,438 | 5,872 | 4,688 | 3,929 |
|  | 計 | 15,799 | 13,985 | 14,043 | 8,318 | 6,705 | 8,055 |
| 計 |  | 33,732 | 26,899 | 24,143 | 17,354 | 10,987 | 12,921 |

②トレーニング室

トレーニング室の利用者の推移をみると、平成28年度は22,412人からその後も令和元年度まで2万人台で推移している。令和2年度以降は新型コロナウイルスの影響で減少したと考えられる。

町内と町外の利用者数の割合をみてみると、おおむね町内6割、町外4割となっている。これも陸上競技場と同様、近接市町とのアクセス性も良いことから、町外の利用も多いことが分かる。

表Ⅱ-７　トレーニング室の利用者数

|  | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 町内 | 12,819 | 16,945 | 16,055 | 12,862 | 5,112 | 5,003 |
| 町外 | 9,593 | 12,002 | 10,613 | 8,389 | 2,912 | 2,228 |
| 計 | 22,412 | 28,947 | 26,668 | 21,251 | 8,024 | 7,231 |

③野球場

野球場の利用者数の推移をみると、平成28年度9,170人から、令和3年度は3,054人と減少傾向にあり、試合数でも、平成28年度の334試合から令和3年度は157試合と減少傾向となっているが、平成30年度から令和3年度までは、改修工事で利用できない期間があったことから、減少したと考えられる。但し、利用者は減少しているが、試合数では平均約280試合（令和3年度除く）と、試合数の推移はあまり変わらないと考えられる。

表Ⅱ-８　野球場の利用者数及び試合数

|  | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用者数 | 9,170 | 5,130 | 4,536 | 5,688 | 4,817 | 3,054 |
| 試合数 | 334 | 285 | 252 | 319 | 218 | 157 |

（２）学校体育館の利用状況

①利用者数の推移

町内の4小学校（南風原小学校、津嘉山小学校、北丘小学校、翔南小学校）と2中学校（南風原中学校、南星中学校）の体育館の平成27年度から令和3年度（7年間）の一般利用者数の推移は下表のとおりである。

平成27年度の一般利用者数は27,765人、令和１年度では39,428人となっており年々増加傾向にある。このことから体育館利用の需要が高くなっていると考えられる。ただし、令和２年度、令和３年度に関しては、新型コロナウイルスの影響による体育館閉鎖により、利用を制限しているため、参考値とする。

表Ⅱ-９　町立学校体育館の一般利用者数の推移

|  | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南風原小学校 | 4,670 | 3,892 | 4,521 | 6,510 | 7,390 | 4,919 | 1,328 |
| 津嘉山小学校 | 2,130 | 1,277 | 1,796 | 3,433 | 5,011 | 3,419 | 1,727 |
| 北丘小学校 | 848 | 456 | 1,466 | 3,480 | 1,496 | 115 | 160 |
| 翔南小学校 | 3,197 | 2,687 | 3,570 | 4,930 | 6,081 | 2,762 | 1,054 |
| 南風原中学校 | 6,411 | 7,266 | 9,017 | 7,838 | 9,576 | 7,830 | 2,795 |
| 南星中学校 | 10,509 | 9,322 | 8,903 | 9,465 | 9,874 | 8,742 | 2,472 |
| 計 | 27,765 | 24,900 | 29,273 | 35,656 | 39,428 | 27,787 | 9,536 |

人

②主な利用団体

令和元年度と令和２年度の体育館の利用団体を種目別にみると、フットサル、バトミントン、バレーボール、バスケットボールの利用が多くなっている。

令和元年度の延べ利用者数は、フットサルが最も多く、次いでバトミントン、バレーボール、バスケットボールとなっている。令和２年度は、バトミントンの順位は下がるもののほぼ同様の傾向である。

令和２年度は新型コロナウイルスの影響による利用制限があったが、利用団体数は13団体で、令和元年度の11団体から若干増加しており、体育館利用の需要は今後も高いと考えられる。

また、スポーツ競技以外にも学童行事等の利用も多いことから、スポーツ競技だけでなくイベント活用についても需要があると考えられる。

表Ⅱ-10　種目別の利用者数・利用回数・団体数

|  | R1 |  |  | R2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種目 | 延べ利用者数（人） | 延べ利用回数（回） | 団体数 | 延べ利用者数（人） | 延べ利用回数（回） | 団体数 |
| フットサル | 6,100 | 415 | 8 | 2,200 | 170 | 7 |
| バドミントン | 2,418 | 180 | 11 | 845 | 60 | 7 |
| バレーボール | 1,585 | 122 | 7 | 1,421 | 101 | 10 |
| バスケットボール | 1,124 | 102 | 10 | 1,292 | 60 | 11 |
| ダンス | 480 | 48 | 1 | 20 | 2 | 1 |
| 卓球 | - | - | - | 20 | 2 | 1 |
| 大会（バレー、バスケット等） | - | 92 | - | - | 34 | - |
| その他（学童行事等） | - | 326 | - | - | 22 | - |
| 計 | 1,604 | 568 | 11 | 1,332 | 120 | 13 |

（３）他市町体育館（メインアリーナ、サブアリーナ）の利用状況

近年の隣接市町（与那原町、豊見城市）の学校体育館と、体育館（与那原町観光交流施設、豊見城市民体育館）の利用状況を聞き取りし、関係性を整理した。

与那原町観光交流施設（与那原町）、豊見城市民体育館（豊見城市）はともに、平成27年度に供用開始をしている。

①学校体育館の利用者

体育館の供用開始前後の学校体育館の利用者数をみると、与那原町は年間平均約1.8万人、豊見城市は年間平均約14万人となっており、ともに大きな変化はなく推移している。

②体育館の利用者（メインアリーナとサブアリーナ部分）

体育館の供用開始後、平成28年度から令和元年度の体育館の年間平均利用者数をみると、与那原町観光交流施設は、約4万人から約5万人と推移し、豊見城市民体育館では約12万人から約13万人と推移している。

体育館の供用開始後も学校体育館の利用者数は一定で推移していることから、体育館では学校体育館を利用できなかった人々の新たな需要を生み出したと考えられる。

２－５　上位関連計画等の整理

黄金森公園の体育館の整備検討にあたり、上位関連計画、社会動向について整理する。

（１）上位関連計画の整理

①第五次南風原町総合計画後期基本計画

第五次南風原町総合計画は、将来像を「ともにつくる黄金南風の平和郷」とし、6つのまちづくりの目標と土地利用構想を設定している。公園整備に関しては、土地利用構想のなかで以下のとおり記載している。

１節 土地利用の基本方針 町民の生活や生産活動を支える基盤である土地利用については、町の人口増に伴う住宅地や新たな産業拠点地の形成など、今後 10 年を見越した町の姿を具現化する計画とします。 町民が求める町の姿としては、都市と農村の調和のとれた町を望んでおり、住宅地、産業拠点地の供給に対しても、需要に対する供給量を踏まえ秩序あるコンパクトな都市形成を行います。また、森林や農地、水辺などの自然的土地利用については生態系ネットワークや景観資源として保全活用を図り、多様な生物が生息する美しいまちづくりを推進します。 さらに、安全・安心なまちづくりを実現するため土地の履歴や形状から、災害リスクの高い地域については、適切な規制を行います。 ２節 土地利用の個別方針 （３）公共系 ①公園整備地区 地域住民の身近な憩いの場としての公園や、黄金森公園のように歴史・文化・スポーツまとまった緑地の保全に貢献する大規模な公園があります。今後とも地域の交流・スポーツの増進、歴史・文化の継承、緑地の保全と機能向上などを図る対策を推進します。また、森林と河川とが一体として連なった多様性のある自然生態系の保全・創出と活用を図ります。

②南風原町都市計画マスタープラン

南風原町都市計画マスタープランは、第5次南風原町総合計画の将来像「ともにつくる黄金南風の平和郷」を継承し、都市計画に関する方針を設定している。地域別構想において、黄金森公園が位置する中央北地域及び中央南地域のまちづくり方針図において、以下のとおり記載している。

黄金森公園は、本町のシンボルとしての役割を担うよう保全・レクリエーションの場として運動施設等の整備検討を図る。

③南風原町緑の基本計画

南風原町緑の基本計画では、緑の将来像「緑・土・水・虫・鳥・人が育ち、命かがやく都市・はえばる」、基本方針「緑を守り次世代に伝える」「花と緑が彩り潤いのあるまちづくり」「緑を育む心と体制づくり」を設定し、以下のとおり緑の配置方針を示している。

●自然を豊かにする緑の配置方針 →南風原町の自然を豊かにする緑の拠点の保全、整備 黄金森は、昆虫や小動物たちの生息地として緑豊かな自然林を残し、また歴史的遺産である「南風原陸軍病院壕」があり、それらの保全整備を行います。 ●安全なまちをつくる緑の配置方針 →広域的な避難地となりうる緑地の確保やオープンスペースの確保 黄金森公園や本部公園などの既存公園における防災機能の充実を図ります。 ●スポーツや余暇を楽しむ緑の配置方針 →南風原町を代表するレクリエーションの拠点の整備 町民のニーズに応え、心地よいふれあいとゆとり、やすらぎを感じることができるよう、緑の持つレクリエーション機能を強化します。 ●南風原らしい風景を創出する緑の配置方針 →南風原の景観を代表する緑の拠点の保全、整備 本町の緑の骨格となっている新川森の斜面の緑や、黄金森、高津嘉山は、景観を構成する上でも拠点となる緑地としての保全・整備を図ります。

④南風原町地域防災計画

南風原町地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき南風原町の地域にかかる災害対策に関する事項を定め、もって総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、防災体制の万全を期することを目的とする。

黄金森公園に関連する都市基盤施設について、以下のとおり記載している。

●都市基盤施設の整備 ○災拠点機能の確保 広域避難地となる都市公園等は、災害応急対策活動の場として防災機能をより一層効果的に発揮させるため、備蓄倉庫、耐震性貯水槽、災害用トイレ及び臨時へリポート等の整備を推進する。 ○避難地・避難路の確保及び誘導標識等の設置 広域避難地、一時避難所となる公園等を計画的に配置・整備し、必要に応じ公共施設等のオープンスペースを利用した避難地や避難路を確保するとともに、誘導標識等の設置を推進し、消防・避難活動等の対策を強化する。

⑤南風原町公共施設等総合管理計画

南風原町公共施設等総合管理計画は、長期的な視点から計画的、効率的に公共施設等の整備や維持管理、長寿命化、統廃合等を進めることにより、将来負担の軽減を図り、限られた財源の中で充実した行政サービスを提供することを目的としている。黄金森公園に関しては以下のとおり記載している。

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 ２．インフラ資産 （３）公園 町内における都市公園の８施設について、令和４年度（2022年度）から令和５年度（2023年度）にかけて公園施設長寿命化計画策定を行い公園施設の健全度を調査し、維持保全の判断を行います。日常的な維持保全については、年一度の定期点検と、常時日常点検を行い、異常が発見された場合保全処置の方法を示します。

上位関連計画からのキーワード

地域の交流、スポーツ、本町のシンボル、レクリエーション、運動施設、広域的な避難地、防災機能

（２）社会動向

①スポーツに関する国や県の取り組み

国は第３期スポーツ基本計画（令和４年）において、スポーツとは、

●「する」「みる」「ささえる」という様々な形での「自発的な」参画を通して、人々が感じる「楽しさ」や「喜び」に本質を持つもの

●スポーツを通じて、他の分野にも貢献し、優れた効果を波及したり、様々な社会課題を解決したりすることができるという社会活性化等に寄与する

●スタジアム・アリーナ整備について、民間活力も活用し、スポーツの成長産業化及び地域活性化を実現する基盤として着実に推進する

と整理しており、

様々な主体がスポーツに参画することにより、健康長寿社会の実現、国民経済の発展、スポーツの成長産業化などにつながることが期待されています。

また、沖縄県も第２期沖縄県スポーツ推進計画（令和４年）において、「世界にはばたき躍動する「スポーツアイランド沖縄」の形成」をコンセプトとして、

●県民が健康・長寿であるため生涯を通してスポーツを楽しめること

●我が国の南端のスポーツ交流拠点として年間を通したスポーツコンベンションが開催されること

などの方針を設定して、スポーツを通した地域の活性化を目指しています。

②災害・防災に対する意識の高まり

平成23年に甚大な被害をもたらした東日本大震災のような地震や津波だけではなく、近年では地球温暖化が要因と考えられる豪雨による自然災害が頻発しており、防災に関する意識はますます高まってきています。

また、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、活動制限による社会経済活動へ多大な影響を及ぼしており、このような目にみえない災害への対応も必要となってきています。

③人口構成の変化

南風原町の人口は40,440人（2020年国勢調査）で、2040年には43,000人になると想定されています。2040年までの将来予測では、年少人口（14歳以下）は減少、老齢人口（65歳以上）は増加が見込まれており、いわゆる少子高齢化が進むと想定されます。

また、日本人の平均寿命は男性81.47 年、女性87.57年で、年々長寿化が進んでいます。このため、高齢期を健康で過ごすためのスポーツ・運動の重要性が高まっています。

社会動向からのキーワード

スポーツを「する・みる・ささえる」、健康長寿、地域活性化、防災、少子高齢化、長寿化、民間活力の活用

人

将来人口

出典：南風原町都市計画マスタープラン（令和4年3月）

２－６　これまでの策定委員会の整理

黄金森公園の屋内運動施設については、令和3年から策定委員会を開催して検討を進めている。これまでの策定委員会の概要は以下のとおりである。

（１）開催状況

策定委員会は、令和2年度から令和3年度にかけて4回開催された。検討内容等は以下のとおり。

|  | 開催日 | 検討内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1回 | 令和3年3月23日 | 平成17年度に計画された屋内体育施設の概要を説明し、今年度から策定委員会で検討する内容（屋内運動施設のタイプ、建設予定地、整備目的等）について意見交換。 |
| 第2回 | 令和3年8月31日 | 事業スケジュール案、体育館と屋内運動場で実施可能な競技一覧、県内の体育館と屋内施設の事例を提示し、整備に向けた課題を抽出。 |
| 第3回 | 令和3年12月2日 | 事例として沖縄市沖縄アリーナ、与那原町観光交流施設、豊見城市民体育館を視察。 |
| 第4回 | 令和3年12月22日 | 第3回の事例視察を踏まえて、屋内運動施設の整備目的（誰のための施設か）、タイプ（体育館か屋内運動場か）、規模、施設内設備等について意見交換。 |

（２）主な意見

①第1回策定委員会

第1回策定員会での主な意見は、以下のとおり。

・体育館、多目的屋内運動場、どちらを検討するのか。 ・競技種目の検討が必要ではないか。 ・現在でも駐車場は不足している。 ・野球場と陸上競技場の間の駐車場に計画することは可能か。 ・建設予定地の検討は可能か。 ・敷地の範囲は検討可能か。 ・町道5号線の計画と敷地の関係はどうなるのか。 ・必要な規模の検討が先ではないか。 ・地理的条件や地域特性を活かすべき。 ・避難施設としての検討も必要ではないか。 ・どのような目的（スポーツレクリエーションか、エンターテインメントか）とするか。 ・事例があれば検討しやすい。

②第２回策定委員会

第2回策定員会での主な意見は、以下のとおり。

・競技種目と床材の関係について整理できないか。 ・事例があれば検討しやすい。 ・収支は維持できるか。 ・町民の利用を重視するのか、全県的な利用を想定するのか。 ・指定管理料はどのようにして決めるのか。 ・近隣市町村との競合なども考慮する必要はないか。 ・バリアフリーについての検討が必要。 ・屋根構造はどうするのか。 ・どのような補助が受けられるのか。 ・湿気対策、空調設備の検討が必要。 ・利用する側からも意見を聞いた方がよい。

③第３回策定委員会

第3回策定委員会は、3施設の見学を行った。

・沖縄アリーナ（沖縄市）、与那原町観光交流施設、豊見城市民体育館を見学。

●沖縄アリーナ

●与那原町観光交流施設

●豊見城市民体育館

④第４回

第4回策定委員会での主な意見は、以下のとおり。

・色々な競技が総合的に利用できる施設が良い。日常を離れ、ストレスを発散できるような施設であれば集客が見込めるのでは。 ・国体程度には対応できる施設としてほしい。（大会の際には床を変えることが可能な仕様） ・景観面の配慮が必要。 ・災害時の避難施設として活用。 ・町民が利用できる施設が基本。 ・観客席や空調が大事と感じた。 ・スポーツだけではなく、イベントもできる施設が必要では。 ・体育施設だけで人を呼ぶというのではなく、公園と農業の連携ができないか。町内でとれた野菜を施設内のレストランで味わえるなど。 ・駐車場計画は重要。 ・立体駐車場とする方法もあるのでは。

第３章　施設及び候補地の検討

３－１	屋内運動施設の検討

黄金森公園の屋内運動施設は、当初は体育館として計画され、その後「平成17年度黄金森公園基本設計」では多目的屋内運動場へと見直しが行われたものの、整備に至っていない。

平成17年から時間が経過し、社会状況が変化していることから、改めて屋内運動施設のタイプについて検討を行うこととする。

（１）施設タイプによる比較検討

本計画で整備する屋内運動施設をタイプ別（体育館、多目的アリーナ、屋内ドーム）に分類して、施設内容の比較検討を行った。

施設内容について、1）主な目的、2）客席数、3）求められる設備、4）床材、5）坪単価、6）競技・イベント・対象者の6つの項目により、比較検討を行った。

表Ⅲ-１　施設タイプ別比較表

| 体育館イメージ |  | 多目的アリーナイメージ | 屋内ドームイメージ |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 体育館 | 多目的アリーナ | 屋内ドーム |
| 1）主な目的 | 屋内スポーツを「する」ことを主目的とする。 ※床仕様により、イベントに「参加する」ことが可能。 | 屋内スポーツを「観る」 こと、イベントに「参加する」ことを主目的とする。 | 屋外スポーツを「する」こと、イベントに「参加する」ことを主目的とする。 |
| 2）客席数 | ０～数千人 | 数千人～１万人 ※プロスポーツ規約等による必要客席数が定められている。 | ０～数百人 |
| 3）求められる設備 | 大会等の開催に必要な空調設備。 ※イベント対応の映像、音響設備は任意。 | プロスポーツ・イベントに対応する空調、映像、音響設備は必須。 | イベントの開催に必要な空調設備。 ※イベント対応の映像、音響設備は任意。 |
| 4）床材 | 鋼製床組＋床材 ※床を耐荷重仕様（2ｔ/㎡～5ｔ/㎡程度）とすることによりイベント開催可能。 | 土間＋ポータブルフロアまたは 鋼製床組＋床材 ※床の耐荷重仕様（2ｔ/㎡～5ｔ/㎡）必須 | 人工芝等 |
| 5）坪単価 | 中～高い ※空調設備、客席数、映像、音響により変動。 | 高い ※プロスポーツ規約等による客席数、設備等が定められている。 | 中～高い ※空調設備、客席数、 映像、音響により変動。 |
| 6）競技・イベント・対象者 | 次頁、施設タイプ別競技・イベント比較表を参照 | 次頁、施設タイプ別競技・イベント比較表を参照 | 次頁、施設タイプ別競技・イベント比較表を参照 |
| 総合評価 | ○ | △ | × |

上記の6）競技・イベント・対象者施設に関して、体育館、多目的アリーナ、屋内ドームそれぞれで対応可能な競技・イベントは下表のとおり整理した。

（◎：とても適している、○：適している、△：あまり適していない）

表Ⅲ-２　施設タイプ別競技・イベント比較表

（２）施設タイプ別比較結果

体育館は、屋内スポーツを行うことを主な目的とし、小学生から一般まで幅広い層が対象で、バスケットボールやバレーボールなど多様な競技に対応が可能である。

多目的アリーナは、屋内スポーツを観て楽しむことを主な目的とし、一般の方まで利用可能だが、どちらかというとプロが対象となっており、コンクリートの土間に床を置くなど床材が固く、一般の方が利用した場合、膝や足に負担がかかるといった点が考えられる。

屋内ドームは、屋外スポーツを屋内で行うことを主な目的としており、可能な競技が限られるといった点が課題となる。

以上を踏まえ、本計画で整備する屋内運動施設は、多様な競技に対応でき幅広い年代の利用が見込める体育館とする。

３－2	敷地候補地の検討

（１）敷地候補地の抽出

本計画で検討する屋内運動施設は、公園施設として整備を行うものとする。黄金森公園内に敷地を設定するにあたり、公園内の森林は可能な限り保全することを考慮すると、屋内運動施設が建設可能な場所は限られる。

このため、今回の検討にあたっては、公園区域の変更も想定することとし、現在の黄金森公園の区域周辺も含めて敷地候補地の検討を行う。

敷地候補地の位置は、黄金森公園区域及びその周辺で、「宅地利用されていない」、「一団の土地である」、「道路に面する」という条件で、以下の4カ所を抽出した。

表Ⅲ-３　敷地候補地一覧

| 敷地候補地 | 仕 様 等 |
| --- | --- |
| A（公園北側） | 市街化調整区域。公園区域に近接してまとまった敷地の確保が可能。 町道49号線に面する。 |
| B（公園東側） | 市街化調整区域。公園区域に隣接してまとまった敷地の確保が可能。 町道49号線に面する。 |
| C（現駐車場） | 市街化調整区域。公園区域内にあり、ある程度まとまった敷地となっている。 |
| D（宮平学校線西側） | 市街化区域。公園区域に近接しており、まとまった敷地の確保が可能。 宮平学校線に面する。 |

A

B

C

D

図Ⅲ-１　敷地候補地の位置

陸上競技場

野球場

陸上競技場

画像 ©2023CNES/Airbus,Maxar Technologies,Planet.com

画像 ©2023CNES/Airbus,Maxar Technologies,Planet.com

図Ⅲ-３　候補地B

図Ⅲ-２　候補地A

南風原中学校

陸上競技場

野球場

画像 ©2023CNES/Airbus,Maxar Technologies,Planet.com

画像 ©2023CNES/Airbus,Maxar Technologies,Planet.com

図Ⅲ-５　候補地D

図Ⅲ-４　候補地C

（２）敷地候補地の比較検討

敷地候補地について、①敷地の特徴、②公園施設との関係性・一体性、③駐車場計画、④土地利用規制、⑤留意点の5つの項目により、比較検討を行う。

比較検討項目は、以下の考えにより設定した。

①敷地の特徴：施設整備にあたり最も基本となる敷地形状の制約を把握するため。

②公園施設との関係性・一体性：黄金森公園の施設として、一体性が求められるため。

③駐車場計画：施設利用者の使いやすさに係る事項であるため。

④土地利用規制：土地利用を行うための手続きについて把握するため。

⑤留意点：事業規模（予算）に係る事項であるため。

各項目の評価（○、△、×）の考え方は、以下のとおり。

○：特段の制約がない場合

△：何らかの制約がある場合

×：大きな制約、影響がある場合

表Ⅲ-４　敷地候補地の比較検討表

|  | A（公園北側） | B（公園東側） | C（現駐車場） | D（宮平学校線西側） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①敷地の特徴 | まとまった敷地の確保が可能である。 高低差があるため、地形を活かした配置計画が必要である。 | まとまった敷地の確保が可能である。 高低差があるため、地形を活かした配置計画が必要である。 | 敷地面積が限られており（約35ｍ×80ｍ）、施設計画に制約がでてくる。 ほぼ平坦であり造成の必要はない。 | 隣接地は住宅地であり、施設計画に制約がでてくる。 ほぼ平坦であり造成の必要はない。 |
|  | 〇 | 〇 | △ | △ |
| ②公園施設と の関係性・ 一体性 | 町道49号線を挟んでの配置となる。 他の施設を利用する際の歩行者動線の確保が難しい。 | 道路を挟んでの配置となるが、道路の付け替えが可能である。 公園区域に隣接した配置であり、一体的な利用が可能である。 | 公園内であり、一体的な利用が可能である。 | 公園から離れており、一体的な利用は難しい。 |
|  | × | 〇 | 〇 | × |
| ③駐車場計画 | まとまった台数の確保が可能である。 他の施設からの移動距離が長くなる。 本施設からのアクセスはしやすい。 | まとまった台数の確保が可能である。 他の施設からの移動距離が長くなる。 本施設からのアクセスはしやすい。 | 施設をピロティ形式にすることで駐車場の確保は可能である。 ただし、駐車台数に制約がでてくるため、新たな駐車場の確保が必要となる。 | まとまった台数の確保が可能である。 他の施設からの移動距離が長くなる。 本施設からのアクセスはしやすい。 |
|  | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| ④土地利用 規制 | 市街化調整区域。農振農用地区域であり、農用地除外の手続きが必要である。 | 市街化調整区域。 農振農用地区域であり、農用地除外の手続きが必要である。 | 市街化調整区域。公園区域内であり、特に規制は無い。 | 市街化区域。 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域が指定されており、屋内運動施設は原則として建築できない。 |
|  | △ | △ | 〇 | × |
| ⑤留意点 | 用地購入が必要である。 用地購入に加えて、工作物（ビニールハウス）の補償費用が生じる。 | 用地購入が必要である。 | 新たな駐車場用地の購入が必要である。 | 用地購入が必要である。 市街化区域であるため、市街化調整区域よりも土地の値段は高くなる。 |
|  | △ | △ | △ | △ |
| 総合評価 | × | ○ | △ | × |

上記の検討表より、評価項目5つのうち○の評価が3つとなるBを敷地候補地として設定する。

第４章　アンケート及びヒアリング

４－１　アンケート結果

体育館および黄金森公園に対するニーズを把握するため、スポーツ関係者、スポーツ施設利用者及び町民に対して、アンケート調査を行った。

（１）アンケート

①目的

アンケートは、屋内運動施設基本計画の検討にあたり、住民等がどのような機能や設備が求めているのかを把握することを目的とする。

②方法

アンケートは、アンケート用紙に記入し回収する方法と、Web形式（南風原町LINE公式アカウント）による方法の二通りを用いた。

③調査期間

令和4年9月9日～令和4年9月30日

④回答数（回答状況）

アンケート回答は、合計1,196件となった。内訳は下表のとおり。

表Ⅳ-１　アンケート調査対象及び回答数

| 対象 | 回答数 | 対象 | 回答方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①スポーツ関係者、スポーツ施設利用者 | 62 | 黄金森公園陸上競技場利用者等 | アンケート用紙回収、 Web回答 |
| ②町内施設利用者等 | 64 | 中央公民館利用者等 | アンケート用紙回収、 Web回答 |
| ③住民 | 625 | 南風原町LINEアカウント登録者、各自治会 | Web回答、 各自治会にアンケート用地を設置・回収 |
| ④中学生 | 445 | 南風原中学校、南星中学校の2年生 | Web回答 |
| 計 | 1,196 |  |  |

回収BOXの設置状況②

（神里構造改善センター（神里自治会））

回収BOXの設置状況①

（JAおきなわ津嘉山支店）

（２）アンケート対象者及び回答の内訳詳細

表Ⅳ-２　スポーツ関係者、スポーツ施設利用者

| 対象 | 回答数 | 回収方法 | 回収BOX設置場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①個人の陸上競技、トレーニングジム利用者 | 14 | 回収BOX | 黄金森公園陸上競技場 |
| ②トレーニングジム利用者 | 17 | 回収BOX | 総合保険福祉防災センター （ちむぐくる館） |
| ③有料施設利用者（団体利用の野球場・陸上競技場、テニスコート） | 4 | 回収BOX | 教育総務課 |
| ④南風原町スポーツ団体 | 17 | Web回答 |  |
| ⑤スケートボート利用者 | 10 | 回収BOX | 花・水・緑の大回廊公園管理事務所 |
| 計 | 62 |  |  |

表Ⅳ-３　町内施設利用者等

| 対象 | 回答数 | 回収方法 | 回収BOX設置場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①南風原町立中央公民館利用者 | 11 | 回収BOX | 南風原町中央公民館 |
| ②南風原町文化センター利用者 | 7 | 回収BOX | 南風原町文化センター |
| ③沖縄県農業協同組合利用者 | 13 | 回収BOX | 沖縄県農業共同組合 |
| ④南風原町立南星中学校教員 | 13 | Web回答 |  |
| ⑤南風原町立南風原中学校教員 | 20 | Web回答 |  |
| 計 | 64 |  |  |

表Ⅳ-４　住民

| 対象 | 回答数 | 回収方法 | 回収BOX設置場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①南風原町LINEアカウント登録者 | 410 | Web回答 |  |
| ②自治会 | 215 | 回収BOX、Web回答 | 各自治会事務所（20箇所） |
| 計 | 625 |  |  |

表Ⅳ-５　中学生

| 対象 | 回答数 | 回収方法 |
| --- | --- | --- |
| ①南風原中学校（2年生） | 269 | Web回答（タブレット端末） |
| ②南星中学校（2年生） | 176 | Web回答（タブレット端末） |
| 計 | 445 |  |

（２）アンケート調査結果

問1. あなたの性別を教えてください。

男593件（49.6％）、女573件（47.9％）でほぼ同数となっている。

問2. あなたの年齢を教えてください。

10代が最も多く457件（38.2％）、次いで30代と40代が同数で192件（16.1％）となっている。

問3. あなたのお住まい（字）を教えてください。

宮平が最も多く293件（24.5％）、次いで津嘉山249件（20.8％）、兼城201件（16.8％）となっている。

問4. あなたの運動・スポーツ実施状況（ストレッチやウォーキングを含む）を教えてください。

週に3～4日が最も多く342件（28.6％）、次いで、毎日とたまに（月に2～3回程度）が同数で220件（18.4％）、週に1～2回とほとんどしないが同数で207件（17.3％）となっている。

問5. 黄金森公園の利用目的・よく利用される目的を教えてください。

運動（ウォーキング、ジョギング）が最も多く280件（29.7％）、次いで部活動176件（18.6％）、利用したことがない175件（18.5％）、イベント参加148件（15.7％）となっている。

その他の回答 抜粋 ・予防接種 ・孫達と遊ぶ ・野球 ・遊び ・ピクニック ・遠足 ・駅伝陸上等の練習 ・キャッチボール

問6. あなたの黄金森公園の利用頻度を教えてください。

ほとんど利用しないが最も多く367件（30.7％）、次いで、たまに（月に2～3回程度）が298件（24.9％）、運動会のイベント時のみ175件（14.6％）となっている。

問7 黄金森公園を利用する際の交通手段を教えてください。

自動車が最も多く657件（62.8％）で6割以上を占める。次いで徒歩295件（28.2％）、自転車57件（5.4％）となっている。

問8 黄金森公園にプラスして何があったらいいと思いますか？

コンビニが最も多く399件（23.5％）、次いで休憩スペース318件（18.7％）、カフェやレストラン278件（16.3％）となっている。

その他の回答 抜粋 ・体育館 ・ドーム ・室内練習場 ・駐車場 ・トイレ ・ドッグラン ・ソフトボール場 ・遊具 ・ジム ・プール ・バスケットコート ・テニスコート ・ブラインドサッカーができる施設 ・スケートパーク ・日よけスペース ・コンビニは環境が悪くなる為、不要 ・水遊びができる施設 ・展望台 ・ウォーキング、ジョギングコース（遊歩道）のヤード（距離）表示 ・自動販売機 ・簡易宿泊施設、バンガローなど、本土の大学生が合宿などで使える施設 ・平らな場所(自転車やブレイブボードが出来る) ・WI-FI ・個人で簡単に借りれるスペース

問9 最近（概ね１年以内）体育館を利用しましたか？

いいえが497件（66.2％）で、はいの254件（33.8％）を大きく上回っている。

問10 どこの体育館を利用しましたか？

町内の小中学校が最も多く173件（65.3％）で6割以上を占める。その他、那覇市、与那原町、八重瀬町など南風原町周辺での利用がみられる。

その他の回答 抜粋 ・那覇市 ・糸満市 ・浦添市 ・南城市 ・豊見城市 ・西原町 ・与那原町 ・八重瀬町（東風平）・伊江村

問11 利用目的は何ですか。

スポーツ活動（球技）が最も多く47件（67.1％）で6割以上を占める。少数意見で、地域イベントへの参加7件（10％）、スポーツ観戦6件（8.6％）、筋トレ5件（7.1％）などの回答がみられる。

問12 体育館を利用した際に感じたことがあれば教えてください。

町内に体育館があるとよいが最も多く189件（24.5％）、次いで広い駐車場があるとよい169件（22％）、空調設備があるとよい168件（21.9％）となっている。

その他の回答 抜粋 ・シャワー室があると良い ・先ずは小中の体育館を利用しやすいように ・沖縄アリーナ並の施設がよい。駐車場は広く ・利用している体育館は（学校施設）駐車場がないので、多くの駐車スペースの確保 ・女性用トイレは個室数が多い方が嬉しい。また、男性用トイレにもオムツ捨てがあると良い

問13 新しい体育館に期待することは何ですか。

個人・少人数でも利用可能が最も多く619件（37.2％）、次いでスポーツ大会の開催383件（25％）、スポーツ以外のイベント開催331件（19.9％）、避難所等の防災機能269件（16.1％）となっている。

その他の回答 抜粋 ・利用のしやすさ ・町内小中学校への無料貸し出し ・部活動の円滑利用や中学校の部活動地域移行への活用 ・地域の子どもたちが使いやすい施設 ・空調設備 ・個室 ・環境の杜以上のトレーニングルームやストレッチ体操など取り入れてほしい。バトミントンや卓球など個人でも安く借りれたら運動不足が解消されそう ・国内外のプロリーグ競技の観戦 ・試合分析が可能なカメラ機能 ・子供向けの運動に関する教室の開催 ・子供の遊び体験 ・ペット同行避難ができる環境 ・最新のトレーニングルーム ・更衣室およびシャワー室 ・コンビニ、カフェなどの館内施設 ・植物の展示や即売・野菜など ・バリアフリー施設 ・障がい者スポーツもできる場所になって欲しい(例えば車椅子も館内は大丈夫なような仕組みだったり、柱などがクッション性のあるものを取り付けたり、段差が少ないなど) ・体育館と陸上競技場の外周が日陰でジョギングおよびマラソン大会等が開催できるコース。体育館の壁面は、クライミングスペースにし、体育館の天井は、交通広告で南風原高速道路から見えるように大きなものをつくり、広告費を体育館の維持管理費に充てる ・インスタグラムやツイッターなどを開設して、地域参加型の行事の告知などをして地域の絆づくりなどができたらいい

問14 新しい体育館に望む設備（スポーツ設備）を教えてください。

トレーニングルームが最も多く344件（19.7％）、次いで観客席337件（19.3％）、サブアリーナ302件（17.3％）、多目的ルーム283件（16.2％）、ランニングコース202件（11.6％）となっている。

その他の回答 抜粋 ・同行避難可能なスペース ・プール ・ブラインドサッカーが出来る施設 ・フットサルコート、ブラインドサッカーができるコート ・テニスコート ・ブルペン ・ハンドボール専用の場所 ・スポーツ器具(バトミントンなどのネット、フットサルなどのゴール) ・ステージ ・ボルダリング ・ライブ会場 ・自主トレが出来る施設があると嬉しい（個人）

問15 新しい体育館に望む設備（付帯設備）を教えてください。

空調設備が最も多く942件（26.3％）、次いで駐車場671件（18.8％）、休憩・飲食スペース590件（16.5％）、更衣室・シャワー室613件（17.1％）となっている。

その他の回答 抜粋 ・車社会の沖縄なので、浦添市民体育館のような多く駐車できるような大きな立体駐車場が絶対必要 ・駐輪場（自転車・バイク） ・トイレ ・福井県の子育て支援センター（広場）のようなもの ・温泉、サウナ ・売店 ・見学しやすさ(外からでも雨風しのげて見学できる) ・避難所になった場合に、必要とされる施設も考えて設けてほしい。 ・カラオケ ・WI-FI ・自販機

４－２	ヒアリング結果

体育館および黄金森公園に対するニーズを把握するため、スポーツ関係者、スポーツ施設利用者等に対して、ヒアリング調査を行った。

（１）ヒアリング

①目的

ヒアリングは、屋内運動施設基本計画の検討にあたり、導入機能やその規模等についてどのような要望があるかを具体的に把握することを目的とする。

②概要

ヒアリングを行った団体等、実施日時は下表のとおり。

表Ⅳ-６　ヒアリング先及び実施日時

|  | ヒアリング先 | 実施日時 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南風原町スポーツ推進委員 | 令和4年9月8日（木）19：30～ |
| 2 | 南風原町商工会 | 令和4年9月14日（水）13：00～ |
| 3 | 南風原町生涯学習文化課 | 令和4年9月15日（木）10：30～ |
| 4 | 南風原町社会福祉協議会 | 令和4年9月16日（金）10：00～ |
| 5 | 環境の杜ふれあい | 令和4年9月21日（水）14：00～ |
| 6 | 南風原町教育総務課（施設管理） | 令和4年9月22日（木）14：00～ |
| 7 | 各競技スポーツ関係者 （バスケット、バレー、サッカー、バトミントン、卓球） | 令和4年9月27日（火）19：30～ |
| 8 | 南風原町観光協会 | 令和4年9月29日（火）14：30～ |

各団体への主なヒアリング項目は下表のとおり。

|  | 主なヒアリング項目 |
| --- | --- |
| ア | 活動・イベント内容 |
| イ | 活動・イベント場所 |
| ウ | 活動時の人数 |
| エ | 備品関係 |
| オ | 体育館に期待すること |

③主な意見

ヒアリング調査の主な意見は以下のとおり。

※（　）内の番号は上記ヒアリング先の番号

1）体育館の整備について ・小中学校の体育館は利用制限があるため、町の体育館があるとよい。（7） ・中学校部活動の地域移行への動きがあり、クラブ活動の場が必要になる。（1） ・イベント開催の場として活用したい。（1、2、4、8） ・トップリーグを誘致できれば、子どもたちの学びにもつながる。（1、7） ・防災機能の整備。（8） 2）体育館に求める機能（諸室等）について ・アリーナ：競技種目を想定した規模の設定。（1、7） ・サブアリーナ：大会開催に対応するために必要。（1、7） ・観客席：大会やイベント開催に対応するために必要。（1、7、8） ・ランニングコース：雨天時にもランニングが出来るようにしたい。（1、4、6） ・トレーニングルーム：一般の利用者の体力づくりのため必要。（1、5、6） ・舞台：イベントに対応するため必要。（2、7、8） ・会議室等：研修や団体の会議などに利用。（1、4、6、7） ・器具庫：備品を収納できる十分な広さが必要。（6、7） ・トイレ・シャワー：シャワー室は整備が必要。（1、6、7） ・空調設備：熱中症対策として空調設備は必要。（1、3、7） ・バリアフリー：高齢者や障がい者への配慮が必要。（2、4、7） 3）黄金森公園について ・駐車場：イベント開催を想定した規模の駐車場が必要。（1、2、4、7、8） ・屋外広場（イベント広場）：屋外で屋根のある空間があるとよい。（1、2、6、7） ・カフェ・レストラン：飲食できることで集客が可能になる。（2、8） ・宿泊施設：体育館利用者の合宿施設があるとよい。（1、2、8） ・その他：ウルトラマンを目玉とした公園づくりができないか。（ウルトラマンに関するグッズの販売、イベントの開催など）（2、8）

④ヒアリング議事録

1 南風原町スポーツ推進委員 日時：令和4年9月8日（木）19：30～ 場所：南風原町役場 ・小中学校の部活動廃止に伴い、部活動・クラブ活動の場が地域に移行されることから、生徒等が活動するための施設が必要。 ・体育館が整備されれば、体力づくりに関する教室も実施できる。 ・屋外で実施している競技（グランドゴルフ）は天候に左右されるため、雨天の際にも利用できる代替施設があるとよい。 ・既存施設（南風原町立中央公民館や環境の杜）とのすみ分けが必要。 ・南風原町には町立体育館がないため、小中学校の体育館を活用しているが、狭いと感じている。 ・町民体育館であれば、最低でもバスケットコート2面は確保して頂きたい。また、安全面からバスケットリングから外壁までの距離を十分確保してほしい。確保できない場合、他の体育館ではマットを活用しているが、他競技も含め、余裕をもった規模で整備して頂きたい。 ・怪我防止等の観点から硬すぎる床は避けて頂きたい。 ・高齢者スポーツは基本的には屋外競技になるが、参加者は100名程度、グランドゴルフの場合、各字で参加人数を絞り200名程度。現在は体育館がないため、屋外競技が主となっているが、体育館が整備された場合、屋内競技も含め競技の幅が広がると考えている。 ・スポーツ推進委員が主体となって実施するイベントで最も参加者が多いイベントは、新春マラソン大会（約300名～600名）、体力テスト（約100名）である。スポーツ推進委員の県全体での研修時には200名程度。 ・地域住民が利用することを考えると、豊見城市民体育館と同様にメインアリーナとサブアリーナに分けて整備した方がよい。 ・体育館利用者の主な目的が運動であると考えると、豊見城市民体育館と同程度の観客席は不要。試合の応援は立った状態でもできることから、アリーナではなく、運動施設寄りの体育館をイメージしている。 ・上記は施設を整備するにあたって優先順位をつけた場合であり、与那原町観光交流施設アリーナのように観客席がないと人が密集して不便である。外周も狭く、ランニングロードとしても適していない。 ・県内大会を実施できる場として考えると、豊見城市民体育館と同等の規模が必要であると考えている。 ・ランニングロードを整備するにあたっては、距離や周回数に応じた地点表示といった、目安になる表記があるとよい。周回数の把握だけではなく、運動意欲増進にも繋がる。 ・体力づくりの為に、トレーニングジムを整備してほしい。黄金森陸上競技場トレーニングルームは器具も少なく、面積も狭い。 ・レクリエーションルーム（社交ダンス）や会議室があるとよい。 ・スポーツ推進委員を含め、各団体が集まることができる場があった方がよい。 ・トイレ、シャワー室は整備した方がよい。 ・豊見城市民体育館、那覇市民体育館と同様に空調設備を整備してほしい。 ・駐車場は広く確保してほしい。体育館を整備しても駐車場が狭いと、利用しづらい。 ・高齢者スポーツ、グランドゴルフ等では、1台に4～5名乗り合わせている。 ・金属製のボールを投げ合って競う、ペタンクという競技がある。本町では高齢者の方がよく行っているスポーツで、地面で行う競技であることから、体育館の床を移動・収納式にできると良い。また、屋外ではなく、屋内で競技できることで熱中症対策にもなる。 ・本町は周辺に宿泊施設がなく、町外に流出している現状がある為、体育館と併設して宿泊・合宿等ができる施設があるとよい。 ・豊見城市民体育館と同等の規模・設備を求めると予算的に厳しいと思う。しかし、本町は他市町村と比較して交通の利便性が高いことから、十分な規模・設備を設けることで、県内大会やイベント等の場として、各市町村からの需要も増えると考えるのではないだろうか。 ・利用料について、スポーツ推進委員が主体となってお金を徴収する事業は行っておらず、今後も予定はない。

2 南風原町商工会 日時：令和4年9月14日（水）13：00～ 場所：南風原商工会 ・運動以外の目的でも利用可能な施設を整備してほしい。南風原町商工会が実施するイベントの会場は主に、南風原中央公民館、ちむぐくる館を使用している。毎年行っている観月会（会場：中央公民館）では100名～250名程度の参加者がいるが、会場が広ければ、参加者はさらに多くなることが想定される。 ・障害者や高齢者が利用しやすい施設を整備してほしい。 ・柔道や空手など、畳を必要とする競技も行えるような施設がよい。他市町村の体育館では対応していない競技種目を導入することで、団体利用が増えるのではないだろうか。南風原町はバドミントンやテニスが強いことから、一部の競技種目に特化した施設を整備することで、プロ選手の練習場としての需要も得られるといった考え方もある。 ・体育館には舞台を常設してほしい。イベント毎で舞台を作成すると毎回数百万円の費用がかかる。体育館に舞台が常設されれば、るんるん南風原フェスタや観月会などのイベント会場として利用できる。 ・地元の産業育成に寄与するようなチャレンジショップ等はイベントの有無や体育館の利用可能時間に関わらず利用できるように、体育館とは別で出入口を設けた方がよい。 ・現在、南風原町商工会と南風原町観光協会は施設を共同で利用しているが、手狭であることから、体育館が整備された際はどちらかが移る考え方もある。観光を前提とした体育館施設と考えると、観光協会に体育館の運営をお願いする方向性もあるのではないか。 ・ウルトラマンを観光の目玉とし、黄金森公園でしか購入できないグッズ販売などアンテナショップを設けるのもよい。建物自体をウルトラマンにするのもよい。 ・橋げた下（花・水・緑の大回廊公園）にキッチンカーや花屋などの移動販売店があると、距離的には黄金森公園に近く、人を呼び込むことが可能である。 ・体育館の活用とは別になるが、南風原町商工会において主に実施しているイベントが下記のとおり。 イベント名称; 会場; 参加者数. 通常総会; 中央公民館、津嘉山公民館; -. 観月会; 中央公民館; 約100～250人. 公共工事の説明会; 中央公民館; 約100人. 異業種交流会; 中央公民館; 約100人. 簡易交流事業; 中央公民館; 約200～250人. セミナー; -; 約10～50人. チャリティー事業 （ゴルフ大会）; ちむぐくる館（表彰式）; 約70～100人. るんるん南風原フェスタ; イオン南風原; 約20～30事業者. ふるさと博覧会; 中央公民館; 約10,000人. 講演会; -; -. ・駐車場は広く確保してほしい。相乗りもあるかと思うが、基本的に1人１台で来られることがほとんど。イベント時の参加者数を踏まえると、500台は確保して頂きたい。 ・施設は整備したものの利用にあたっては“公共交通機関をご利用ください”となると利用しづらい施設となる。 ・施設の利用頻度を上げるという意味でも駐車台数を増やすことは重要である。面積が足りない場合は立体駐車場にするなどの検討も必要。 ・駐車場を広く確保することで、体育館だけではなく、駐車場においてもイベントが可能。飲食を含むイベント開催にあたっては、一般的な駐車場と違い水道、電気、排水、照明などが必要。また、植栽帯などを真ん中に整備すると、イベント時に使用しづらくなる。 ・中央公民館を利用できなかった際に、津嘉山公民館を利用したところ、参加者より駐車場が足りないとの声があった。 ・約一万人が参加するふるさと博覧会は中央公民館を活用しているが、駐車場も含めてイベント会場としていることから、ピストン送迎を行っており、駐車場が足りない状態。 ・大規模なイベント時において連携を図れるよう、中央公民館の駐車場から体育館までの動線を自動車も含め、遊歩道などで確保できるとよい。動線の検討に際しては黄金森公園全体を含めて検討する必要がある。 ・障害者や高齢者が利用しやすい施設を整備してほしい。スロープだけではなく、トイレについても、障害者や高齢者視点で整備して頂きたい。 ・本町には周辺に宿泊施設がなく、那覇市内と比較すると劣る。体育館を利用した際に宿泊できる施設があるとよい。

3 南風原町生涯学習文化課（中央公民館） 日時：令和4年9月15日（木）10：30～ 場所：中央公民館 ・中央公民館の目的は、社会教育。 ・社会教育団体は、免除団体へ登録していただいている。 ・社会教育がメインなので体育館とのすみわけは出来ると思う。 ・私塾化の禁止、営利目的は禁止。 ・一般利用者も多い。 ・体育館が出来たら金額面（利用料）であまり差をつけないでほしい。

4 南風原町社会福祉協議会 日時：令和4年9月16日（木）10：00～ 場所：ちむぐくる館 ・一番大きいイベントでミニデイサービス（400名超）体育館でやりたい、場所が足りない。 ・老人会でも使えるような施設がよい。 ・車椅子バスケが出来る施設がよい。床を傷つけたり、タイヤ痕をつけたりするため数年前は使用禁止にしている体育館が多かった。 ・雨の日のジョギングコースほしい。（２階ギャラリー） ・支援等はちむぐくる館で出来るが、災害時の避難を強化してほしい。 ・避難時のトイレ（マンホールトイレ）も必要。 ・中央公民館は舞台はあるが、車椅子の方は昇降式になっている。昇降式は人がつかないとダメだからスロープで上がれるようにしてほしい。（舞台） ・講演会でスクリーンが必要。 ・ちむぐくる館で、視覚障害者の卓球（STT）練習している。 ・会議室は必要。災害時の事務局として使えるようにしたい。 ・駐車場は、障害者の方でもすぐに入れるように、出来れば庇があって横付け出来るようにしてほしい。 ・人工呼吸器を使う方用の発電機（蓄電池）や部屋も分けられるように。ベッドも必要。 ・防災拠点の位置づけ、ちむぐくる館とのすみ分けはきちんとしてほしい。

5 環境の杜ふれあい 日時：令和4年9月21日（水）14：00～ 場所：環境の杜ふれあい ・施設は、ゴミ処理からのチラーで電気を供給している。 ・1日400人程度、65歳以上が40％ ・朝9時から30分までにジムは20名定員が埋まる。コロナ以前は定員30名にしていた。 ・体育室は先に種目を決めている。空いているところに団体は予約していただいている。 ・個人利用の方は、施設に来た順で利用していただいている。 ・トレーニングジムは、有酸素運動ランニングマシーンが多い。 ・収入は、指定管理料の2倍強 ・体育室の卓球は車椅子用の卓球台を求められることもある。 ・多目的広場は、各近隣自治会が月～金までグランドゴルフで利用している。 ・利用者で駐車場いっぱいになる。ふれあい公園が出来たからあちらも利用している。 ・駐車場100台程度。 ・食堂は指定管理者が外部委託して、何％かはいただいている。 ・コロナの入院患者受入れのときは6ヶ月利用停止した。那覇市から補助金もらった。 ・乳幼児を連れた親御さん層はあまりいない。 ・ゴミ処理場の還元施設となっているので、近隣７自治会には、浴場の無料券を配っている。（指定管理者から） ・清掃活動にも参加している。 ・コロナ前は、自治会とのまつりも開催していた。 ・一般利用の方が、指定管理者の自主イベント（教室）より利用が多い。 ・空いたところにイベントを入れているような形。

6 教育総務課（施設管理） 日時：令和4年9月22日（木）14：00～ 場所：南風原町役場 ・施設利用に関して、希望する利用日時が被る場合、抽選（インターネット）を行っている。抽選で外れた方は利用できない状況。特に体育館利用の希望者が多く、被っている現状がある。抽選で漏れた利用希望者は他市町村の体育館を使用している。 ・環境の杜は利用者が多いため、抽選で漏れた際の候補施設にはならない。 ・申込が最も多い競技種目は、屋内競技ではバドミントン、バレー、バスケ、運動場はサッカー、南風原中学校利用者では野球、ソフトボールである。 ・風通しなども考慮し、設計して頂きたい。 ・学校施設は生徒利用が主であり、生徒が利用しない時間帯のみ一般開放されている。利用制限があり、自由に活用できない為、町民体育館は整備した方が良いと考えている。 ・学校側としては、利用者のマナー等の問題もあり、一般開放は可能であれば控えたいという考えもあると思われる。 ・新しい体育館が出来た際も、学校の一般開放はお願いしていく予定である。町民体育館のみでは、利用者の需要に対応できないと考えている。 ・町民体育館が整備されることで、新たなチームや団体が結成されることに期待する。 ・雨天時にも練習ができる屋根付きのフットサル場（人工芝）を整備してほしい。フットサル以外の競技でも雨天時の際は多目的に利用できる場になると考える。 ・駐車場はどんなにあっても足りない。施設は代替えがきかないことから、施設整備に重きをおいて頂きたい。 ・備品は生徒達が使用する備品以外は設置されていない。フットサルの場合、フットサルで使用するボールは利用者が持参する必要がある為、備品は充実していた方がよい。 ・体育館を管理するための管理事務所は必要である。 ・町民や各種団体が使用できる会議室が必要である。会議室はヨガ教室としても活用できる。 ・管理を委託したとしても、アリーナのみでは運営できない為、付帯施設は必要である。 ・豊見城市民体育館に整備されているランニングコースはあった方が良い。雨天時にも使用することができる。 ・黄金森陸上競技場のトレーニングルームは面積が小さいが、利用時間は一人当たり約30分程度で、利用者の回転ははやい。黄金森陸上競技場のトレーニングルームはセミプロ用で一般の方にはハードルが高い。一般利用できる器具を置いてほしい。 ・ラグビーやサッカーなど、今後誘致を検討している。 ・プロ選手の利用を想定する場合、ミーティングルームの要望が多い。選手の状況等を常に観察しているため、常に選手が見渡せる位置にミーティング室、会議室があると良い。 ・新しい体育館に空調設備を整備した場合、北丘小学校の体育館と競合する可能性がある。北丘小学校に空調設備は整備されていないが、立地的に高台にある為、風通しがよく、一般利用は夜間になることもあり、空調設備の必要性がない。 ・宿泊施設は不要であると考える。本町は交通の利便が非常によく名古屋グランパスなど内地視点では、宿泊施設が車で20分以上の町外でも問題として捉えていない。 ・シャワー室は整備した方がよい。 ・部活動の地域移行に伴う、学校体育館の一般開放については、生徒が使用可能な時間と一般に開放する時間とで明確に分ける必要があるのではないかと考えている。 ・大会というよりは、プロの練習場やキャンプ地として誘致したいと考えている。

7 各競技スポーツ関係者 （バスケット、バレー、サッカー、バトミントン、卓球） 日時：令和4年9月27日（火）19：30～ 場所：南風原町役場 ・小中学校の体育館を活用しているが、重複したり利用制限があり、他市町村の体育館を利用している為、町内に体育館があるとよい。 ・体育館の整備に伴い、トップリーグを誘致できれば子供達の学びにも繋がる。 ・フットサルの全国大会は床でやるよう指示が出ている。 ・県大会、九州大会を開催できる規模として頂きたい。バレーボールでは、県大会等で豊見城、那覇で開催しているので、体育館が出来れば連携して開催出来る。バスケットコート3面、バレーコート4面、バドミントンコート12面～14面、卓球30台。 ・天井、壁の色はシャトルの色と被る白色は避けて頂きたい。 ・バレーボール、卓球、バトミントンは太陽光を遮るカーテンが必要。 ・バレーボールの天井の高さに規定（12.5ｍ）があり、照度は1000ルクス必要。 ・コートラインのテープは、細かすぎず分かりやすく引いてほしい。 ・フットサルにおいては、強度のある壁や建具を用いて整備して頂きたい。 ・県大会、九州大会を開催するためにサブコートを設置した方がよい。 ・観客席を増やす為に、横長ではなく、勾配をつけてすり鉢状とした方がよい。 ・バスケットでは、大会時に選手30名×16チーム＝480名、応援500名程度が座れる観客席があるとよい。 ・他競技においても、大会時に選手控えとして利用するため必要。 ・常設ではなく、可動式の舞台があるとよい。 ・役員や審判等の控室として、会議室は必要である。盗難の心配も防ぐことができる。 ・選手と審判がかち合うことがないよう分ける場合もある。 ・更衣室は必要。 ・バスケットリングについて、可動式（高さ調整可）にして頂きたい。 ・卓球台等を十分収容でき、かつ貸出の際に、利用しやすい十分な広さの器具庫が必要。 ・シャワー室は整備した方がよい。 ・体育館の位置や面積によるが、シャワー室は陸上競技場と兼用する考え方もある。 ・熱中症対策として空調設備は整備した方がよい。空調設備があれば県大会等を誘致することができる。 ・駐車場は広く確保してほしい。300台程度は必要。 ・選手、応援、その他関係者を含め、バスケットの場合大会の際は、バス16台以上駐車可能なスペースが必要。 ・面積の確保が難しい場合、立体駐車場も検討してはどうか。 ・シャトルバスが駐車可能な駐車場があると良い。 ・体育館の近くにフットサル等が行える人工芝のスペースがあると良い。屋根はあると良い。 ・トイレは車椅子利用を想定して整備してほしい。 ・体育館入口を含め、スロープを整備した方がよい。 ・間仕切りのネットは重要であるが、網目が大きく床面に垂れ下がっているため、コート間の距離が短いと足が絡まるなどして危険なので、必要だが、工夫してほしい。 ・体育館の外壁を活用して、ボルダリングができるようにしてはどうか。

8 南風原町観光協会 日時：令和4年9月29日（木）14：00～ 場所：南風原町観光協会 ・天候に左右されないイベントを実施したいと考えている。現在雨天時にも使用できる施設は南風原町立中央公民館や南風原町文化センターなどに限られており、新しい体育館が整備されるのであれば、ピロティなどを設け、体育館の中だけではなく、屋外でもイベントが実施できるようにして頂きたい。 ・新しい体育館が整備されるのであれば、これまで南風原町立中央公民館で実施していた子ども向けのお仕事体験イベントを新しい体育館で実施したい。体育館では島草履作成などのものづくり、屋外では消防体験などの実施が可能であると考えている。約40企業が参加しており、来客数は約6,000人（1日限りのイベント）。飲食の出店もあるため、屋根があると良い。 ・観光協会事務所と観光案内所を統合した施設を整備して頂きたい。 ・観客席は様々なイベント時に使用することから、整備した方がよい。 ・イベント開催に際しては、駐車場問題が常にある。南風原町立中央公民館においても駐車場が足りていない。 ・300台程度は必要だと考える。 ・金城哲夫さんに関連したイベントを主に南風原町立中央公民館で実施している。黄金ホールで行ったイベントでは満席状態。円谷との繋がりがあることから、自動車道から見える大きさのウルトラマン設置、ウルトラを枕詞としたイベントなど町の魅力を発信することで、平日でも多くの来場者が見込めると考える。 ・飲食施設があると整備後の維持管理も含め、集客が可能であると考える。 ・キャンプやグランピングなどができると良い。キャンプやグランピングが可能であれば観光案内所も併設した方がよい。 ・合宿施設があるとよい。 ・舞台は整備した方が良い。

ヒアリングの様子③

（南風原町観光協会）

ヒアリングの様子①

（南風原町商工会）

ヒアリングの様子②

（南風原町教育総務課（施設管理））

ヒアリングの様子④

（各競技スポーツ関係者）